HK IPO Risk Agents
项目主计划与 v0.3 路线

基于 main 发布候选 cdc3c69 的 v0.3—v1.0 开发路线

当前正式基线 发布候选基线为 main 提交 cdc3c69（2026-08-06）。远程 main 全新克隆、Python 3.12.10 独立环境、284 项测试、项目校验、赛事数据校验、编译检查和 2410.HK 真实 E2E 全部通过；第562/563页完成第二次独立证据复核。v0.2发布闸门通过，正在创建Tag与Release。

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| v0.1.0 | 架构级MVP已发布 |
| v0.2.0代码 | 已全部进入main |
| v0.2.0 Release | 发布闸门通过，正在创建Tag与Release |
| 下一开发版本 | v0.3.0真实多Agent文档风险分析 |
| 远期版本 | v0.4市场预测、v0.5正式评测、RC与v1.0提交 |

适用对象：5人参赛团队 / 技术负责人 / 数据治理 / 财务 / 法务 / 业务与产品

# 1. 项目总体目标与当前基线

项目目标是构建一个证据驱动的港股IPO招股书解析与上市后风险预警系统。系统以招股书PDF为核心输入，将文档解析、证据检索、专业Agent分析、确定性计算、Verifier核验、Supervisor协同和市场预测逐层组合。

最终完整链路 招股书PDF → Parser → Retriever → Financial / Legal / Business Agent → Skills → Verifier → Supervisor → IPO与市场数据 → Market Agent / Predictor → Evidence化报告与风险预警。

## 1.1 v0.2已经完成的能力

✓ 真实PyMuPDF解析：保留物理页码、原文和稳定Chunk。

✓ 确定性关键词Evidence检索：现金及现金等价物、经营活动现金流。

✓ 财务数值提取：币种、单位、报告期、期间长度和括号负数。

✓ 现金跑道Skill：以Decimal完成月度消耗和可持续月数计算。

✓ 现金跑道RiskItem、专用Verifier和verified-only规则评分。

✓ Workflow、IPOAnalysisService、JSON Repository和Streamlit真实模式。

✓ 565份招股书manifest、555/10行情覆盖和562/3官方IPO主数据桥接。

✓ 24份影子样本、12份人工核对、A2.6复测与全量manifest自动对账。

## 1.2 当前尚未真实实现的能力

□ Legal Agent仍为unavailable，不输出虚构法律风险。

□ Business Agent仍为unavailable，不输出虚构业务风险。

□ Market Agent和正式MarketDataProvider尚未接入。

□ LLMProvider尚未作为生产组件接入。

□ 当前规则风险分不是经过校准的上市后下跌概率。

□ 1/5/20/60交易日标签、Logistic和LightGBM模型尚未建立。

## 1.3 数据基线

| 数据范围 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 2020—2023 | 376份 | 开发集 |
| 2024 | 72份 | 验证集 |
| 2410.HK | 1份 | v0.2开发例外 |
| 2025 | 116份 | 盲测集，禁止调规则或调参 |
| 全部招股书 | 565份 | 文档分析主宇宙 |
| 有日行情覆盖 | 555份 | 未来市场标签候选 |
| 无日行情覆盖 | 10份 | 仅文档链路与降级测试 |

# 2. 更新后的版本总路线图

| 版本 | 核心问题 | 主要交付物 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 系统架构能否完整运行 | 统一Schema、Mock组件、LangGraph、Service、UI、测试 | 已发布 |
| v0.2.0 | 能否从真实PDF得到一条可信风险 | 真实现金跑道闭环、赛事数据治理、影子测试 | 发布闸门通过，待创建Release |
| v0.3.0 | 能否进行真实多Agent文档风险分析 | 3个真实Agent、8类风险、黄金案例、批量评测 | 下一开发版本 |
| v0.4.0 | 文档风险能否连接上市后真实表现 | 行情、标签、Market Agent、Logistic、LightGBM | 待规划 |
| v0.5.0 | 系统效果是否经过正式证明 | 20—30家公司、200—300条标注、消融与失败分析 | 待规划 |
| 提交准备 | 如何形成参赛产品 | 页面、报告、PPT、视频、手册 | 待规划 |
| RC | 别人能否稳定复现 | 冻结、独立环境、异常测试、离线演示 | 待规划 |
| v1.0.0 | 正式参赛提交 | 完整源码、模型、结果和材料包 | 待规划 |

路线原则 v0.2解决“读得出来并算得正确”；v0.3解决“分专业分析得全面”；v0.4解决“连接市场并预测”；v0.5解决“证明系统有效”；随后完成产品化、RC冻结和正式提交。

# 3. 阶段R0：v0.2正式发布收尾

v0.2的开发代码已进入main，本阶段不得新增大功能，只完成发布、复盘和v0.3输入冻结。

| 编号 | 任务 | 主要交付物 | 负责人 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0-1（自动验收完成） | 最新main完整复跑 | 测试日志与环境记录 | 技术负责人 | 全部测试、校验、编译和真实E2E通过 |
| R0-2 | 技术备份独立复跑 | 独立环境验收记录 | 技术备份 | 新环境安装、Mock、真实PDF和数据验证成功 |
| R0-3 | 第二标注人复核2410.HK | 金标准复核表 | 法务/第二复核 | 第562/563页、金额、单位、期间及2.76个月确认 |
| R0-4（数据治理完成） | 特殊证券治理记录 | 02191/04801/04841说明 | 数据成员 | 明确REIT、SPAC股份/权证映射及资格 |
| R0-5（本次同步完成） | 发布文档同步 | README、CHANGELOG、ROADMAP、总清单 | 技术负责人 | 所有文档口径一致 |
| R0-6 | 创建Tag与Release | v0.2.0 Release | 技术负责人 | 冻结SHA、已知限制和回退点 |
| R0-7 | 版本复盘 | v0.2复盘文档 | 全组 | 明确成功项、问题和v0.3输入 |

## 3.1 建议Release名称

v0.2.0-real-document-slice

## 3.2 v0.2发布门

☑ 审核基线完整测试通过：284 passed

☑ 2410.HK真实E2E保持：706 chunks、Evidence第563/562页、现金跑道2.76个月、verified、90/critical

☑ 第二次独立证据复核完成（Codex执行，方法已披露）

☑ 远程main全新克隆与Python 3.12.10独立环境复跑完成

☑ README、ROADMAP、CHANGELOG和总清单已于本次同步

☑ 已记录证券主表截断、10份无行情、3份特殊证券和金额单位等限制

□ Tag、Release Notes和回退SHA完成

# 4. v0.3.0总体设计

版本名称 v0.3.0-multi-agent-risk-analysis

v0.3的唯一目标是：将当前单一现金跑道真实闭环，升级为Financial、Legal、Business三个真实Agent协同运行，并在5—10份真实招股书上完成可重复的多案例评测。

## 4.1 最终运行流程

PDF上传 ↓ Parser：一次解析，生成带物理页码的DocumentChunk ↓ Retriever：按财务、法务、业务查询族寻找Evidence ↓ Financial / Legal / Business Agent：提取结构化事实 ↓ Skills：完成精确计算 ↓ RiskItem(pending) ↓ 专用Verifier：verified / needs_review / rejected ↓ Supervisor：去重、冲突识别、组合风险和降级 ↓ 规则风险评分、报告、Repository和Streamlit展示

## 4.2 v0.3明确不做

不训练Logistic、LightGBM或深度学习市场预测模型

不输出经过校准的真实下跌概率

不正式构造上市后1/5/20/60日标签

不实现完整Market Agent

不使用2025盲测集调规则、选特征或调参

不把565份PDF全部人工标注

不引入微服务、Kafka、Redis、Neo4j或Kubernetes

不让LLM完成精确财务计算或直接决定最终分数

# 5. v0.3正式风险目录

| 序号 | 风险代码 | 风险名称 | Agent | 核心方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | cash_runway | 现金跑道不足 | Financial | v0.2已有，保持回归 |
| 2 | continuous_loss | 持续亏损 | Financial | 表格提取 + 亏损趋势Skill |
| 3 | revenue_growth | 收入增长异常或放缓 | Financial | 期间对齐 + 增长率Skill |
| 4 | customer_concentration | 客户集中度过高 | Financial / Business | 占比提取 + 规则 |
| 5 | supplier_concentration | 供应商集中度过高 | Financial / Business | 占比提取 + 规则 |
| 6 | redemption_rights | 赎回权及特殊股东权利 | Legal | 检索 + LLM候选提取 + 规则 |
| 7 | material_litigation_compliance | 重大诉讼与合规 | Legal | 语义提取 + 重大性与状态核验 |
| 8 | precommercial_product | 未商业化及核心产品依赖 | Business | 业务事实提取 + 规则 |

## 5.1 RiskItem统一要求

所有正式风险必须具有Evidence，包含物理页码和原文。

涉及数字的风险必须具有Calculation，记录输入、公式、结果、单位和Evidence ID。

Agent生成的候选风险初始状态为pending，不能自我宣布verified。

Verifier决定verified、needs_review或rejected。

无证据、计算失败、币种/单位/期间冲突的风险不得进入正式评分。

规则型或条款型风险可不包含Calculation，但必须有足够Evidence。

# 6. v0.3分棒任务清单

| 棒次 | 唯一任务 | 主要输出 | 负责人 | 验收重点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V3-0（本次完成） | 冻结v0.3范围与文档 | 以本文件替换旧版总清单，并同步README、ROADMAP和CHANGELOG；冻结风险目录、接力顺序和退出门槛。 | 技术负责人 | 只改文档，不改业务代码和公共Schema。 |
| V3-1 | 黄金案例与标注规范 | 选择5—10份真实招股书，建立风险适用性、主证据页、原文、数值、单位、期间和标准核验状态。 | 财务/法务/业务 | 每类风险至少一个正例，关键案例双人复核，2025盲测不得进入。 |
| V3-2 | IPO基础信息Provider | 从官方主数据桥接生成IPOProfile，处理匹配、占位、代码复用和特殊证券。 | 技术备份/数据 | 562个匹配案例稳定加载，缺失案例结构化降级。 |
| V3-3 | Retriever查询族泛化 | 增加收入、亏损、客户、供应商、特殊权利、诉讼、商业化和核心管线等查询族。 | 技术负责人 | 接口不变，支持简繁英、章节权重、稳定Evidence ID和无匹配空结果。 |
| V3-4 | 可替换LLMProvider | 建立Mock、真实和Unavailable Provider；只处理Retriever筛选后的少量Evidence。 | 技术负责人 | 输出Pydantic结构化事实，无API Key时确定性链路仍可运行。 |
| V3-5 | Financial Agent扩展 | 持续亏损、收入增长、客户集中度、供应商集中度及相关Skills。 | 财务成员 | Decimal、单位、期间严格一致；不破坏2410.HK回归。 |
| V3-6 | Legal Agent真实化 | 特殊股东权利、重大诉讼和合规事项。 | 法务成员 | 识别权利是否有效、是否终止、是否恢复；防止模板化章节误报。 |
| V3-7 | Business Agent真实化 | 未商业化、核心产品和管线依赖。 | 业务成员 | 区分产品销售收入、授权收入和研发服务收入。 |
| V3-8 | 专用Verifier体系 | 财务趋势、集中度、法律权利、诉讼合规、业务管线及整体一致性核验。 | 技术负责人+专业成员 | 错误结论可被拒绝，歧义进入needs_review。 |
| V3-9 | Supervisor与enhanced_v2 | 多Agent去重、冲突识别、组合风险、单Agent失败降级和新工作流。 | 技术负责人 | 保留mvp_v1；单个Agent失败时整体返回partial。 |
| V3-10 | 批量运行与评测 | 批量分析脚本、黄金案例评测、断点续跑、失败报告和指标JSON。 | 技术备份/数据 | 默认禁止2025盲测；单案例失败不终止批次。 |
| V3-11 | Streamlit与报告 | 三Agent页签、Evidence、Calculation、核验状态、诊断和规则分构成。 | 业务/产品+技术 | 前端只调用IPOAnalysisService，不直接调用Agent或LLM。 |
| V3-12 | 发布加固 | 完整测试、独立复跑、文档同步、Tag和Release。 | 全组 | 黄金案例100%运行、v0.2回归不变、无非预期崩溃。 |

# 7. 黄金案例与人工标注计划

## 7.1 推荐案例构成

| 案例类型 | 建议数量 | 主要覆盖风险 |
| --- | --- | --- |
| 18A未商业化生物科技 | 2 | 未商业化、核心管线、持续亏损、现金跑道 |
| 持续亏损但已有收入公司 | 1—2 | 持续亏损、收入增长、现金消耗 |
| 高客户集中度公司 | 1 | 客户集中度、业务依赖 |
| 高供应商集中度公司 | 1 | 供应商集中度、经营稳定性 |
| 特殊股东权利案例 | 1 | 赎回权、清算优先权、反摊薄等 |
| 重大诉讼或合规案例 | 1 | 诉讼、处罚、牌照或整改状态 |
| 相对低风险对照案例 | 1—2 | 负例、误报控制 |

## 7.2 每条金标准必须包含

case_id和股票代码

risk_code及是否适用

标准风险等级或不适用原因

物理PDF页码和章节

支持原文

金额、比例、币种和单位

报告期与期间长度

标准Calculation

标准verification_status

第一标注人、第二复核人和分歧记录

重要原则 “没有找到证据”不等于“风险不存在”。黄金案例必须区分 not_applicable、evidence_not_found、extraction_failed、conflicting_values、needs_review 和 component_failure。

# 8. 三类真实Agent的实现边界

| Agent | 主要职责 | 优先实现方式 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| Financial | 现金、亏损、收入、客户和供应商集中度 | 规则、表格解析、Decimal Skill为主 | 不得用LLM做精确计算 |
| Legal | 特殊股东权利、诉讼、处罚和合规 | 关键词检索 + LLM结构化提取 + 规则核验 | 不得仅凭章节标题判风险 |
| Business | 商业化状态、产品、管线和合作依赖 | 规则/LLM混合提取 + 业务规则 | 不得重复计算财务指标 |
| Verifier | 检查证据、数值、条款状态和结论 | 确定性规则为主 | 不得放过无证据正式风险 |
| Supervisor | 去重、冲突、组合摘要和失败降级 | 确定性规则，LLM仅可选摘要 | 不得创造新事实或新证据 |

## 8.1 LLM在v0.3中的正确位置

Retriever选出5—10段相关Evidence ↓ LLM只提取结构化候选事实 ↓ Pydantic校验 ↓ Python Skill / 规则判断 ↓ Verifier核验 ↓ 正式RiskItem

不应把整份数百页PDF直接交给通用大模型，也不应让大模型直接生成最终分数。没有API Key时，财务确定性链路和部分规则型法务/业务链路仍应运行。

# 9. enhanced_v2工作流与失败语义

## 9.1 建议工作流

load_ipo_profile → load_market_snapshot → document → financial → legal → business → market → specialized_verifiers → supervisor → predictor → report Repository不进入LangGraph；IPOAnalysisService在工作流返回后负责持久化。

## 9.2 必须保留的兼容性

保留mvp_v1，不删除v0.1/v0.2工作流。

保留Mock实现，Mock与真实实现通过配置切换。

不改变专业Agent统一返回list[RiskItem]的公共契约。

不改变IPOAnalysisService对外返回IPOAnalysisResult的契约。

公共Schema新增字段优先提供默认值，避免破坏旧结果。

Repository由IPOAnalysisService在工作流完成后调用；必须能够读取旧结果并记录schema_version。

## 9.3 v0.3内部结构化诊断码

| 诊断码 | 含义 | 前端/评测处理 |
| --- | --- | --- |
| not_applicable | 该风险对当前文档或证券不适用 | 不计为漏报 |
| evidence_not_found | 未找到足够证据 | 显示检索失败，不能当作无风险 |
| extraction_failed | 找到了候选页但提取失败 | 记录失败原因 |
| conflicting_values | 存在相互冲突的金额、单位或期间 | 进入needs_review |
| unsupported_layout | 跨页表格或版式超出当前能力 | 记录能力边界 |
| component_failure | Agent、Provider或Skill异常 | 整体可返回partial |
| needs_review | 有证据但结论存在歧义 | 人工复核，不进入满额评分 |

# 10. v0.3多案例评测体系

| 评测层级 | 核心指标 | 建议退出门槛 |
| --- | --- | --- |
| Retriever | Recall@1、Recall@3、Recall@5、主证据页命中率 | 主证据Recall@3 ≥ 90% |
| Extractor | 金额、比例、币种、单位、期间准确率 | 确定性数值准确率 ≥ 95% |
| Agent | RiskItem Precision、Recall、F1、误报与漏报 | 核心风险可稳定复现 |
| Verifier | verified precision、错误拒绝率、needs_review合理性 | verified precision ≥ 90% |
| Supervisor | 重复风险数、冲突处理正确率、证据覆盖率 | 无明显重复与无证据综合结论 |
| 系统 | 案例完成率、partial比例、Agent失败率、平均耗时 | 黄金案例完整运行率100%，崩溃0 |
| 回归 | 2410.HK现金跑道和Mock模式 | 结果100%保持 |

## 10.1 批量输出文件

analysis_results.jsonl

risk_items.csv

evidence_results.csv

case_summary.csv

failure_report.csv

evaluation_metrics.json

## 10.2 数据泄漏防线

2025年116份盲测案例默认禁止批量运行和调试。

v0.3只分析招股书中的文档风险，不使用上市后行情作为特征。

2024验证集不用于反复修改黄金规则；只用于时间外验证。

任何提示词、规则和阈值的修改必须记录版本。

# 11. 五人团队分工

| 成员角色 | v0.3主责任 | 关键产出 | 避免事项 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号 技术负责人 | 架构、Retriever、LLM接口、Verifier、Supervisor、Workflow和发布 | 公共接口审查、集成PR、版本冻结 | 不要独自承担全部专业标注 |
| 2号 技术备份/数据 | IPO Provider、特殊证券、批量运行、评测和独立复跑 | Provider、评测脚本、部署记录 | 不要修改核心Workflow边界 |
| 3号 财务成员 | 持续亏损、收入增长、客户和供应商集中度 | 财务黄金案例、Skills、规则和测试 | 不要在前端计算财务指标 |
| 4号 法务成员 | 特殊股东权利、诉讼合规和第二复核 | 法律词典、标注、Legal Verifier规则 | 不要把一般性风险提示当成已发生事实 |
| 5号 业务/产品 | 未商业化、核心产品依赖、UI和报告验收 | 业务黄金案例、页面原型、演示材料 | 不要直接调用Agent或LLM |

## 11.1 受保护的共享边界

src/ipo_risk/schemas/ src/ipo_risk/agents/base.py src/ipo_risk/parsers/base.py src/ipo_risk/retrieval/base.py src/ipo_risk/providers/ src/ipo_risk/core/container.py src/ipo_risk/domain/risk_codes.py src/ipo_risk/workflows/ src/ipo_risk/services/

这些文件由技术负责人统一集成，多个成员不得在不同分支同时进行大范围重写。

# 12. 分支、接力顺序与阶段里程碑

## 12.1 建议分支

docs/v03-master-plan feat/v03-golden-cases feat/catalog-ipo-provider feat/retrieval-query-families feat/llm-provider feat/financial-multi-risk-agent feat/legal-risk-agent feat/business-risk-agent feat/v03-risk-verifiers feat/enhanced-v2-workflow feat/v03-batch-evaluation feat/v03-reporting-ui fix/v03-release-validation

## 12.2 建议阶段节奏

| 阶段 | 主要任务 | 可并行事项 | 阶段出口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1阶段 | R0发布收尾 + V3-0计划冻结 | 文档复核、独立复跑 | v0.2正式Release |
| 第2阶段 | V3-1黄金案例 + V3-2 IPO Provider | 财务/法务/业务标注可并行 | 案例和基础信息可稳定加载 |
| 第3阶段 | V3-3 Retriever + V3-4 LLMProvider | 词典和Prompt设计 | 三类Evidence查询可运行 |
| 第4阶段 | V3-5/6/7三个真实Agent | 专业Agent可分支并行 | 每个Agent完成最小风险闭环 |
| 第5阶段 | V3-8 Verifier + V3-9 Supervisor/Workflow | Verifier规则复核 | 完整单案例多Agent闭环 |
| 第6阶段 | V3-10批量评测 + V3-11 UI/报告 | 评测与页面可并行 | 5—10案例评测完成 |
| 第7阶段 | V3-12发布加固 | 独立复跑、材料同步 | v0.3正式Release |

# 13. 每一棒统一验收命令

pytest -q python scripts/validate_project.py python scripts/validate_competition_data.py python -m compileall -q app src git diff --check

涉及真实PDF时增加：

python scripts/check_real_v02_e2e.py

v0.3批量评测完成后增加：

python scripts/evaluate_v03_golden_cases.py

## 13.1 每一棒汇报模板

创建了哪些文件

修改了哪些文件

实现了哪些功能

是否影响公共接口

执行了哪些测试及结果

如何启动和复现

当前仍使用哪些Mock或Unavailable组件

已知限制

下一棒的明确输入

# 14. v0.4及后续版本计划

## 14.1 v0.4.0-market-risk-prediction

| 编号 | 任务 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| V4-1 | 证券类别、上市日期和发行价语义治理 | 普通股/REIT/SPAC/权证资格与时间边界 |
| V4-2 | 正式MarketDataProvider | 按证券和交易日读取OHLCV |
| V4-3 | 上市后标签 | 首日、5日、20日、60日收益、破发和回撤 |
| V4-4 | 上市前市场特征 | 恒指、行业、近期IPO、波动率和市场活跃度 |
| V4-5 | 真实Market Agent | 上市前市场风险Evidence和MarketSnapshot |
| V4-6 | 模型基线 | Rule、Logistic和LightGBM |
| V4-7 | 时间外验证 | 2020—2023开发、2024验证 |
| V4-8 | 最终盲测 | 2025一次性评估，不再调参 |

## 14.2 v0.5.0-evaluation-and-validation

选择20—30家公司，建立200—300条人工风险标注。

系统评测覆盖Parser、Retriever、Extractor、Agent、Verifier和市场模型。

开展无LLM、无Verifier、单Agent、多Agent、无市场特征等消融实验。

形成错误分类、失败案例、模型校准和可复现实验报告。

## 14.3 提交准备、RC和v1.0

| 阶段 | 核心任务 | 退出标准 |
| --- | --- | --- |
| 提交准备 | 页面、自动报告、PPT、视频、操作与部署手册 | 评委能理解、运行和验证 |
| RC | 依赖、Prompt、规则、模型、黄金案例冻结；新电脑和异常复跑 | 无阻塞Bug，核心链路100%复现 |
| v1.0 | 完整源码、模型、配置、结果、报告和材料包 | 完成正式参赛提交并保留备份 |

# 15. 当前立即执行顺序

1. v0.2独立复跑和第二次金标准证据复核已完成。

2. 创建v0.2 Tag、GitHub Release和版本复盘文档。

3. 本计划已写入ROADMAP和PROJECT_MASTER_CHECKLIST，v0.3范围已冻结。

4. 建立v0.3黄金案例和标注规范。

5. 开发CatalogIPODataProvider并正式治理三个特殊证券。

6. 扩展Retriever并建立可替换LLMProvider。

7. 分别实现Financial、Legal、Business Agent。

8. 建立专用Verifier、Supervisor和enhanced_v2工作流。

9. 完成批量评测、Streamlit和证据化报告。

10. 完成独立复跑并发布v0.3。

项目主线总结 v0.2已经完成真实单风险闭环和赛事数据治理；当前先完成正式发布。v0.3集中实现真实多Agent文档分析，v0.4再进入市场标签和预测，v0.5负责正式评测与实证证明，随后完成产品化、RC冻结和v1.0正式提交。

# 附录A：v0.3退出条件检查表

□ Financial、Legal、Business三个真实Agent可用

□ 8类风险进入正式风险注册表

□ 至少5份、建议8—10份黄金案例

□ 所有正式风险都有Evidence

□ 所有数字风险都有Calculation

□ 专用Verifier能够拒绝错误结论

□ Supervisor能够去重、处理冲突和失败降级

□ enhanced_v2工作流可配置运行

□ 批量运行器和评测脚本可运行

□ Streamlit能展示多Agent结果

□ mvp_v1和Mock模式继续可用

□ 2410.HK现金跑道结果不回归

□ 无LLM API时确定性功能可运行

□ 黄金主证据Recall@3达到90%

□ 确定性金额/比例准确率达到95%

□ verified风险精确率达到90%

□ 黄金案例完整运行率100%

□ 2025盲测集未参与开发调试

□ 独立环境复跑通过

☑ README、ROADMAP、CHANGELOG和总清单已于本次同步

□ 创建v0.3 Tag和Release

# 附录B：来源基准与版本说明

本计划基于GitHub仓库 richardssheik107-hub/hk-ipo-risk-agents 的main分支审核基线编制；文档提交后的main SHA会前移，因此以附录所列审核基线复现实证。

发布候选基准：cdc3c69d9f638077593e73f08acc673b995ae1db

提交说明：docs: replace master plan with audited v0.3 roadmap

提交记录：284 passing tests and GitHub Actions

独立环境复跑和第二次证据复核已完成；本文件提交后创建v0.2 Tag与GitHub Release。

后续如公共Schema、赛题要求或数据源发生变化，应先更新本计划再启动新开发棒。