最终集成与提交验收报告

基于多智能体协同的港股 IPO 招股书解析与上市后风险预警探索

| 验收基线 | main @ 20e9ab741bd90cfa594cca200d17041393ff8f1d |
| --- | --- |
| GitHub PR | #211 G2 正式证据；#212 最终收口与打包修复（均已合入） |
| 验收日期 | 2026-08-30 |
| 报告范围 | Validation、审计、ZIP、复现、提交物 |
| 总体结论 | 作品交付要素基本齐备；内部 COMPETITION_READY 仍为 false |

验收结论 可以作为比赛作品继续提交准备，但不能声称仓库自定义质量门已全部通过。G2 已完成并冻结，实测 M1=59.80%、M2=48.69%；一次性 ALL19 Validation 尚无受控输入与回执。

# 1. 执行摘要

本轮已经完成最新主干复核、G2 正式证据核验、G5/G6 哈希重绑、打包器阻断修复、完整测试、GitHub CI、干净克隆复现以及最终安全审计。PR #212 已合并，最终主干 SHA 为 20e9ab7。

赛题要求的完整源代码、可运行原型、多智能体协作链、证据定位、报告/日志、市场与模型验证、典型案例和复现脚本均已有仓库证据。当前无法在本环境完成的唯一受控执行是 ALL19 2024 Existing-Gold Validation，因为授权招股书/分析结果和 provider 凭证未提供；因此未生成或伪造 one_shot_validation_receipt.json。

# 2. 赛题要求与当前证据映射

| 赛题交付项 | 状态 | 仓库证据/说明 |
| --- | --- | --- |
| 完整源代码与环境 | PASS | src/、app/、scripts/、configs/、pyproject.toml、environment.yml |
| 招股书防幻觉解析 | 已实现 / 指标未达标 | ALL79 real-LLM 测量完整；M1 61/102，M2 93/191；Evidence 与来源哈希可追踪 |
| 多角色 Agent 协同 | PASS | Legal / Financial / Business / Market / Supervisor；冲突、recheck、trace sidecar 可复核 |
| 可解释性与证据定位 | PASS | final-three M3=1.0×3；17/17 精准截图；7-stage=21/21 |
| 市场情绪与动态特征 | PASS | Dynamic Market-X strict audit；缺失不等于 0，覆盖外诚实降级 |
| 上市后风险预测 | PASS | Role-D V2、1D/5D/20D/60D、frozen model inference 与 native SHAP |
| 原型/UI/API | PASS | Streamlit judge-facing UI、offline demo replay、runtime/API 合约与前端 smoke |
| 测试结果/日志/案例 | PASS | 预测表、推理日志、关键证据、3 个 canonical case、batch report |
| 一次性 Validation | PENDING | ALL19 受控输入缺失；回执不存在；2025 Blind 未访问 |

# 3. Gate 验收矩阵

| Gate | 范围 | 状态 | 证据结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 | 完整测试 / CI | PASS | 本地 2614 passed, 10 skipped；PR #212 四组 CI 全绿 |
| G1 | 基础项目与数据合约 | PASS | project / competition data / runtime validators 通过 |
| G2 | ALL79 Document Intelligence | BLOCKED | 测量完整但 M1 59.80%、M2 48.69%，不改写为 PASS |
| G3 | Dynamic Market-X | PASS | strict audit 通过 |
| G4 | Dynamic Model / SHAP | PASS | V2 promotion、frozen inference、native SHAP 通过 |
| G5 | Final Frontend / Product | PASS | product_acceptance.json 已对最终树重哈希 |
| G6 | Competition capabilities | PASS | capability_manifest.json 已对最终树重哈希 |
| G7 | Freeze / Validation / Package | PARTIAL | freeze 已完成；one-shot Validation receipt 缺失；仅生成候选包 |

# 4. G2 最终结果与处理原则

G2 不需要继续调参，也不应被人为改成通过。队友已提交并合入完整的 ALL79 governed evidence；Development optimization 已停止，Validation 与 2025 Blind 均未被用于调优。

| 模式 | 案例 | M1 | M2 | 决策 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Real-LLM gated | 79/79 | 61/102 = 59.80% | 93/191 = 48.69% | 不晋升 |
| Deterministic offline | 79/79 | 70/102 = 68.63% | 103/191 = 53.93% | 选为稳定基线 |

316 个逻辑 LLM 调用记录、323 次网络尝试；310 次结构与 scope 有效，6 次 fallback，0 次 transport failure。

单调性失败：LLM 候选删除 9 个正确 deterministic Risk 和 12 个正确 Evidence，因此没有 promote。

比赛要求文件写明 M1≥80%、M2≥85%；本报告诚实披露未达到。若平台不把该内部门槛作为上传硬条件，可以提交作品，但不能声称该指标通过。

# 5. Validation、Blind 与审计边界

不可伪造项 one_shot_validation_receipt.json 当前不存在。没有授权 ALL19 输入和 provider/data access 时，任何 PASS 回执都不具备审计效力。

最终 readiness 对 464 个允许提交的逻辑文件建立索引：missing=0、rejected=0、duplicates=0。Blind、provenance、determinism 与安全审计均通过；仓库没有读取 2025 Blind outcome。

Blind audit：PASS。

Provenance audit：PASS。

Determinism audit：PASS（对确定性身份/特征进行验证，不虚假承诺远程 LLM 文本逐字一致）。

Artifact index：PASS，464 items，0 missing，0 rejected。

安全边界：候选包不包含 .env、token、licensed PDF、raw provider journal、原始市场数据或本地绝对路径。

# 6. 复现与测试结果

合并后的最终主干重新执行完整验收，结果如下：

| 验证项 | 结果 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 完整 pytest | PASS | 2614 passed, 10 skipped, 3 warnings |
| PR #212 GitHub Actions | PASS | tests / Team demo runtime / Role D runtime / expert-annotation-phase2 全绿 |
| 干净克隆项目校验 | PASS | validate_project / data / runtime |
| Team Clone Ready | PASS | 66 个 demo 文件哈希一致 |
| 前端集成 smoke | PASS | 12 passed |
| 最终 product/capability | PASS | 75 passed, 2 skipped |

# 7. 已生成的候选提交物

| 提交物 | 文件 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| 源码候选包 | hk_ipo_risk_agents_source_candidate_20e9ab7.zip | 119fed49772f89b5030b909239acf889de619a6186fb8cf42ad6114cd2a74f44 |
| 收口证据包 | hk_ipo_risk_agents_closeout_evidence_20e9ab7.zip | af6ab1ae6ec89f50103f939f98ddcc4915c1b93399ea8f414aadc59aaab6404a |
| 验收预检包 | hk_ipo_risk_agents_submission_candidate_20e9ab7.zip | 186d781fb4d24704939e0e3d043bfa5a631f0cf833130ccb8cb666c1cf459b66 |

以上三个 ZIP 都明确标记为 candidate / NOT FINAL。仓库 fail-closed 正式 packager 仍拒绝在 G2 和 Validation Gate 未满足时生成 COMPETITION_READY 包，这是正确行为。

# 8. 距离正式提交还剩什么

由有权限的队友在 frozen runtime identity 下准备 ALL19 2024 Existing-Gold Validation 招股书/分析结果与 provider 凭证。

只执行一次 Validation；记录 case count、M1/M2、输入与输出哈希、freeze SHA、one_shot=true、post_hoc_tuning=false、blind_2025_y_accessed=false。

Validation 之后禁止修改 Retriever、Prompt、Agent、Verifier、阈值、模型或 evaluator；只允许文档、哈希、打包和非算法 bugfix。

重新运行 final acceptance/readiness，确认除已披露的 G2 自定义目标外无新增 blocker，并按比赛平台实际字段上传源码、说明书、PPT/视频和演示材料。

# 9. 建议的正式平台提交清单

源码 ZIP 与环境/启动说明；

技术方案/项目说明书（本报告可作为验收附录）；

最终 PPT、5–10 分钟演示视频（如平台要求）、答辩讲稿与 Q&A；

canonical offline demo replay 与现场启动脚本；

测试预测表、多智能体推理日志、关键 Evidence、典型案例报告；

ALL79 G2 正式证据、G5/G6 验收、freeze manifest、Validation receipt、artifact index、SHA256SUMS；

Known limitations：G2 未达 80%/85%、模型分数非概率、受限数据不随包分发、远程 LLM prose 非逐字确定。

# 10. 最终判定

作品状态 工程与产品交付已达到可演示、可复现、可审计的提交候选状态。

治理状态 内部 COMPETITION_READY=false：G2 自定义质量门未达标，且 ALL19 one-shot Validation 回执缺失。